## Slide 1
老旧小区综合改造方案
提升居住品质 · 完善社区功能 · 打造宜居家园
XX 街道办事处 | 2026 年度

## Slide 2
项目背景与现状
15
建成年数
1,280
涉及住户
32
涉及楼栋
86%
设施老化率
核心问题
基础设施
供水管网锈蚀漏水，排水管道堵塞频发，冬季供暖不达标，强弱电线缆杂乱外露，道路破损积水严重。
居住环境
外墙保温层脱落，楼顶渗漏普遍，楼道照明缺失，消防通道被占用，绿化带荒废，缺少无障碍设施。

## Slide 3
改造内容
基础类（必改）
供水管网改造 排水系统雨污分流 供暖管道更换 强弱电入地 道路修缮与黑化 路灯照明更新 消防设施升级 外墙保温防水
完善类（宜改）
加装电梯 增设停车位 非机动车充电桩 快递柜/智能柜 垃圾分类点 适老化改造 无障碍坡道 单元门禁系统
提升类（愿改）
社区服务中心 文化活动广场 儿童游乐设施 健身步道/器材 绿化景观提升 智慧社区平台 社区养老驿站 便民商业配套

## Slide 4
改造前后对比
供水管网 | 铸铁管锈蚀，水质发黄 | PPR 热熔管，分户计量 | 水质达标 100%
排水系统 | 雨污合流，暴雨内涝 | 雨污分流，增设雨水花园 | 内涝消除
道路路面 | 沥青龟裂，积水坑洼 | 沥青罩面，透水铺装 | 平整度 95%+
外墙保温 | 保温层脱落，能耗高 | 80mm 岩棉+真石漆 | 节能 30%
楼道环境 | 照明缺失，堆放杂物 | LED 声控灯，墙面翻新 | 明亮整洁
停车管理 | 随意停放，堵塞消防 | 划线车位，智能道闸 | 车位增 40%
绿化景观 | 黄土裸露，缺乏养护 | 补植乔灌，休闲步道 | 绿化率 35%
安防系统 | 无门禁，监控缺失 | 人脸识别门禁+全覆盖监控 | 案件降 60%

## Slide 5
实施计划
2026 Q2
前期准备 入户调查 方案公示 招标采购
2026 Q3
基础施工 管网改造 道路修缮 外墙保温
2026 Q4
完善施工 电梯加装 停车改造 绿化提升
2027 Q1
竣工验收 居民回访 物业移交 质保运维
投资概算
基础类 | 2,800 | 56% | 中央/省级补助
完善类 | 1,500 | 30% | 市区配套+居民分摊
提升类 | 700 | 14% | 社会资本+社区自筹

## Slide 6
改造一个小区
温暖一方百姓
让老旧小区焕发新生，让居民生活更有品质
以人为本 | 问需于民 | 共建共享